                                                                                Częstochowa, dnia  08.05.2025 r.

Zapytanie ofertowe

Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego                                   w Częstochowie zaprasza do złożenia ofert na zadanie: „Remont sanitariatów – prace budowlane i elektryczne w  budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Częstochowie”

1) Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Remont sanitariatów – prace budowlane i elektryczne 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie, 
ul. Sabinowska 7/9. 
2. Szczegółowy zakres robót oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze robót i stanowi zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego. 
3. Okres gwarancji – 36 miesięcy.
2) Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: 20.08.2025 r.
3) Warunki realizacji zamówienia:
1. Po wykonaniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Płatność nastąpi w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.         
4) Osoba do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury zamówienia: dyrektor szkoły tel. 34 3658597, 789-226-762
5) Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Ofertę proszę złożyć na adres mailowy: sp21@edukacja.czestochowa.pl lub bezpośrednio                   w sekretariacie placówki w godzinach pracy od 8.00-15.00. Proszę o wpisanie w tytule wiadomości: „Remont sanitariatów – prace budowlane i elektryczne w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Częstochowie”.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 
6)Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę:
1. Ofertę proszę złożyć do dnia 23.05.2025 roku do godz. 12:00 
2. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami                      w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
8) Kryteria oceny ofert 
1. Cenowe
2. Pozacenowe (rzetelność firmy, długość istnienia na rynku, termin wykonania usługi, serwis, jakość wykonania usługi).
9) Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.
10) Podstawa nieudzielenia zamówienia:
1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
11) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
4. W trakcie wykonywania robot należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowania budynku.

5. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wykonywania robót oraz stanem technicznym urządzeń, w których wykonywane będą roboty.

6. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.

                                                                                    Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

                                     Szczegółowy zakres robót

            PRACE BUDOWLANE
1. Demontaż kabin drewnianych
2. Dostawa i montaż 4 kabin systemowych HPL

3. Skucie płytek ściennych

4. Skucie cokolików betonowych, murka betonowego

5. Wyrwanie futryny drzwiowej

6. Zeskrobanie farby olejnej na ścianach i suficie

7. Naprawa powierzchni ścian po skutych płytkach ściennych

8. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów

9. Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie

10. Wykonanie zabudowy 2x płyta gk na ruszcie systemowym ściany z ustępami na pełną wysokość pomieszczenia
11. Wykonanie zabudowy gk pionów kanalizacyjnych

12. Gruntowanie ścian

13. Przyklejenie płytek ściennych
14. Gruntowanie posadzki lastrykowej gruntem szczepnym
15. Wykonanie wylewki spadkowej pod odpływ

16. Wykonanie hydroizolacji

17. Montaż 2 kratek posadzkowych

18. Gruntowanie posadzki

19. Przyklejenie płytek posadzkowych

20. Montaż listwy progowej

21. Silikonowanie
22. Montaż listew PCV

23. Gruntowanie ścian i sufitów

24. Malowanie farbą lateksową
25. Montaż kratek wentylacyjnych PCV
26. Montaż 3 luster
27. Naprawa sufitu i ścian w gabinecie logopedy

28. Wywóz i utylizacja odpadów

 PRACE ELEKTRYCZNE

1. Wykonanie instalacji elektrycznej pod trzy lampy  zapalane z łącznika świecznikowego
2. Wkucie przewodu od gniazda bojlera
3.  Zakup i montaż opraw oświetleniowych (3), łącznika świecznikowego i podwójnego gniazda pod bojler






                           ………………………..,dnia………………… ……………..2013r.

Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………..
Siedziba wykonawcy: …………………………………………………………………………

NIP ………………………………………… REGON ………………………………………..

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………

tel. …………………………………….. e-mail ……………………………………………….
W odpowiedzi na umieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 21           im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie, ul. Sabinowska 7/9  zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Remont sanitariatów – prace budowlane 
i elektryczne w budynku Szkoły Podstawowej  nr 21 w Częstochowie” składamy niniejszą ofertę.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem realizacji zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

Oferujemy realizację zamówienia za poniższą cenę:

	L.p.
	Zadanie
	Cena brutto

	
	
	PLN

	1.


	Remont sanitariatów -prace budowlane i elektryczne w budynku  Szkoły Podstawowej nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego 
w Częstochowie
	


Powyższa cena zawiera podatek VAT.
Oświadczamy, że poniższa kwota jest wartością ostateczną, ryczałtową i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia .

Termin realizacji zadania: 20.08.2025 r.
Załączniki:

1. Oświadczenie oferenta,

2. …………………………………………

3. ………………………………………….

………………………………….., dnia …………………..         

                                                                                    ………………………………...…..









(podpis upoważnionego przedstawiciela)
OŚWIADCZENIE

o niepodleganiu wykluczeniu z systemu zamówień publicznych

         Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont sanitariatów – prace budowlane i elektryczne w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Częstochowie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia, a w szczególności nie spełniamy żadnej z przesłanek zapisanych  w art. 24 Prawa zamówień publicznych, którego treść jest następująca:

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się 
w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie,
 o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
………………………..


                        
                                                                           …………………………………………
             Pieczęć firmowa                                                               Podpisy i pieczęci osób upoważnionych do reprezentowania                              
                                                                                                                                      oferenta w obrocie prawnym

…………………………………….., dnia ……………………………………..
















Pieczęć firmowa








